预评、控评、环评服务要求

一、总体要求：

1、设备清单

| 序号 | 射线装置名称 | 规格型号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管造影机 | 飞利浦FD20 | 环评+预评+控评 |
| 2 | 血管造影机 | 西门子 Artis zee ceiling | 环评+预评+控评 |
| 3 | DR | 飞利浦VR/单板 | 预评+控评 |
| 4 | DR | 飞利浦TH/双板 | 预评+控评 |
| 5 | DR | 西门子 Multis fusion | 预评+控评 |
| 6 | DR | 瑞柯DRX | 预评+控评 |
| 7 | 三维C臂 | zi1ehm 3D | 预评+控评 |
| 8 | 双能X线骨密度仪 | GE LUNAR Prodigy | 预评+控评 |
| 9 | C型臂X射线系统 | 飞利浦BV/ endura | 预评+控评 |
| 10 | 数字牙片机 | eXpeet DCScan eXam | 预评+控评 |
| 11 | 体外汁击波碎石机 | 多尼尔 Compact Delta 11 | 预评+控评 |
| 12 | 移动DR | 赛德科Sm50hfBDC | 预评+控评 |
| 13 | 移动式X线射线机 | GE OEC Compact D | 预评+控评 |
| 14 | C型臂X射线系统 | 飞利浦BV125/LIBRA | 预评+控评 |

2、环境影响评价：医院提供相应材料后，20个工作日内编制核技术应用项目环评报告并提交。提交后60个工作日内通过评审并取得省级相关部门同意的批复文件（医院自身原因除外）；

3、竣工环境保护验收：医院提供相应材料后，20个工作日内编制核技术应用项目竣工环境保护验收报告并办理环保竣工验收评审手续；

4、职业病危害放射防护预防性评价：医院提供相应材料后，20个工作日内编制职业病危害放射防护预防性评价报告并提交。提交后50个工作日内通过评审并取得省级相关部门同意的批复文件（医院自身原因除外）；

5、职业病危害放射防护控制效果评价:医院提供相应材料后，20个工作日内编制职业病危害放射防护控制效果评价报告并提交。提交后50个工作日内通过评审并取得省级相关部门同意的批复文件（医院自身原因除外）；

6、协助医院办理辐射安全许可证、放射诊疗许可证；

7、投标单位须根据医院项目进度要求，提前告知医院应提供的证件、资料及时间，并协助医院整理相关材料。

8、预控评报告的编制，报告通过卫生主管部门的评审；

9、上述服务内容产生的所有费用均有中标人承担。

二、项目整体及技术相关要求：

1、环境影响评价：医院提供相应材料后，20个工作日内编制核技术应用项目环评报告并提交。提交后60个工作日内通过评审并取得省级相关部门同意的批复文件（医院自身原因除外）；

2、竣工环境保护验收：医院提供相应材料后，20个工作日内编制核技术应用项目竣工环境保护验收报告并办理环保竣工验收评审手续；

3、职业病危害放射防护预防性评价：医院提供相应材料后，20个工作日内编制职业病危害放射防护预防性评价报告并提交。提交后50个工作日内通过评审并取得省级相关部门同意的批复文件（医院自身原因除外）；

4、职业病危害放射防护控制效果评价:医院提供相应材料后，20个工作日内编制职业病危害放射防护控制效果评价报告并提交。提交后50个工作日内通过评审并取得省级相关部门同意的批复文件（医院自身原因除外）；

5、协助医院办理辐射安全许可证、放射诊疗许可证；

6、投标单位须根据医院项目进度要求，提前告知医院应提供的证件、资料及时间，并协助医院整理相关材料。

7、上述服务内容产生的所有费用均有中标人承担。

三、投标人资质要求

1、投标人须具备环境影响评价乙级及以上资质；职业病危害评价乙级及以上资质；

2、2人及以上具有高级工程师证书， 2人及以上为注册核安全工程师，2人及以上具有中疾控核安所颁发的放射卫生检测与评价证书。

- 投标人须在安徽省卫健委《放射卫生评价服务机构名单一览表》中介机构服务组织信息公开一览表中。

- 供应商营业执照经营范围需具有放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价、放射卫生防护检测、辅射环境检测、公共卫生检测与评价（涉及行政许可和资质证书）等与本项目相关业务。

四、付款方式

中标人完成预评、控评、环评，取得所有证照后，支付100%服务费。