秀山医院放疗及核医学设备预评、控评服务要求

一，服务要求

1、设备清单

| 序号 | 射线装置名称 |
| --- | --- |
| 1 | （DSA）血管造影机 |
| 2 | （ECT）发射型计算断层扫描仪 |
| 3 | （PET-CT）正电子发射计算机断层显像 |
| 4 | 直线加速器 （含模拟定位机） |
| 5 | 碘-131 |

2、包别划分：本项目共1个包；

招标范围：为医院提供设计平面图纸审核、竣工验收、职业病危害放射防护预防性评价、职业病危害放射防护控制效果评价、协助医院办理放射诊疗许可证等系列服务；

3、投标人须具备职业病危害评价乙级及以上资质和甲级放射卫生技术服务机构资质（且资质中涵盖评价项目要求）。

注：本项目采用资格后审，接受联合体投标，联合体在提交报名材料时即应明确联合体投标主体，明确各联合体职责，一旦中标不允许分包。

二、项目整体及技术相关要求：

1.设计平面图纸审核：委托相关专家对医院提供的该项目设计平面图纸，进行审核，使其符合国家要求，避免后期的整改。若因投标人审核不严格导致整改，责任及费用由投标人承担；

2、职业病危害放射防护预防性评价：医院提供相应材料后，20个工作日内编制职业病危害放射防护预防性评价报告并提交。提交后50个工作日内通过评审并取得省级相关部门同意的批复文件（医院自身原因除外）；

3、职业病危害放射防护控制效果评价:医院提供相应材料后，20个工作日内编制职业病危害放射防护控制效果评价报告并提交。提交后50个工作日内通过评审并取得省级相关部门同意的批复文件（医院自身原因除外）；

4、协助医院办理放射诊疗许可证；

5、投标单位须根据医院项目进度要求，提前告知医院应提供的证件、资料及时间，并协助医院整理相关材料；

6.须按照新院区建设进度开展对应项目工作，若各项目进展未能及时响应新院区建设，所须整改及改进费用由投标公司承担；

7、上述服务内容产生的所有费用均有中标人承担。

二、投标人资质要求

1、职业病危害评价乙级及以上资质、甲级放射卫生技术服务机构资质（且资质中涵盖评价项目要求）。

2、2人及以上具有高级工程师证书， 2人及以上为注册核安全工程师，2人及以上具有中疾控核安所颁发的放射卫生检测与评价证书。

- 付款方式

中标人完成预评、控评，取得所有证照后，支付100%服务费。