采购内容及相关要求

一、服务期：3年。合同采用“1+1+1”模式，每年一签。（即合同到期后，经采购人考核合格后，可续签下一年合同）

二、服务内容：

1、入围供应商按甲方要求须轮流对马鞍山市人民医院零星项目进行控制价清单编制、全过程造价咨询服务以及决算审计。(按照项目大小轮流分配三家入围供应商进行清单编制及审计服务，并随机抽取项目进行二次审查）

2、入围供应商的结算审核结果经委托人或主管部门抽查复核，抽审结果误差率不得大于3%（含3%），否则停止该供应商6个月服务，如超出标准2次，则取消该入围供应商的服务资格。

误差率＝复审审减值／初审值×100%（复审审减值仅指审减数额，不包括审增数额）

3、控制价编制费率固定为控制价金额的0.3%，跟踪审计费率固定为合同价金额的0.6%，结算审计固定费率为审减率的3%。

4、入围供应商仅取得马鞍山市人民医院零星项目咨询服务库项目的资格，采购人不保证入围供应商的实际业务量。

5、包括不限于以下内容：工程量清单及控制价编制(在收到全部图纸等相关资料后五个工作日内编制完毕)、施工合同价预算审核(在收到全部图纸及预算软件等相关资料后十个工作日内审核完毕)、项目进度跟踪审计、竣工结算审计。分析合同价款，编制资金使用计划。负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核，并提供当月付款建议书。协助招标人及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价。参与材料设备询价，对设备、材料等的采购是否符合设计要求和合同进行检查。负责及时核定分阶段完工的分部工程结算，提供完整的工程结算审核报告。参与工程造价鉴定及仲裁，承发包双方提出索赔时，负责工程结算争议部分复核和解释工作，并为招标人提供咨询意见。审计单位出具的最后结算审核报告须依法复审。应招标人要求，随时提供项目施工过程中日常咨询服务。按照政府审计部门要求履行有关工作，接受监督检查。

6、服务要求：工程量清单控制价编制及审计结算业务要精准专业、实事求是，结论应真实、可靠，凡经抽查不合格的，将追究中标单位责任，包括不限于处罚违约金、承担多付工程款、列入黑名单、向有关部门推送不良行为记录等一种或多种组合方式。

三、服务需求

（一）工作纪律要求

1.不准隐瞒审计发现的问题，不得自行决定和处理争议问题。

2.不准泄露被审计项目相关单位商业秘密和内部信息。

3.不准在审计期间，以任何理由接受审计对象的宴请，不得参加可能影响公正的宴请。

4.不准参加审计对象安排的各类娱乐性活动。

5.不准接受审计对象赠送的礼品、礼金、消费卡、有价证券等。

6.不准利用审计工作之便为个人办私事、谋私利。

7.不准向审计对象提出与协审工作无关的要求。

8.不准利用工作之便向审计对象推荐、推销产品。

（二）入围供应商在接受委托、安排人员时应实行回避制度。存在下列情形之一的，应当主动回避，不得接受委托：

1.入围供应商与审计对象存在会计、结算、税务等事项的代理关系，以及经济利益关系或其他利益关系的。

2.入围供应商参与人员与审计对象有直接经济利益关系或其他直接利害关系，以及与审计对象负责人或主管人员有亲属关系的。

3.入围供应商聘请的专家属于审计对象的工作人员的。

4.其他可能影响公正性的情况。

5.其他相关方提出回避申请的，由委托人审定是否应当回避。

6、入围供应商依据法律法规、行业规范及操作规程，以及双方签订的委托协议等开展受托工作，并对提交的审计工作底稿和审计成果负责，做好质量控制，保证材料详实、数据准确、依据充分、结果可追溯。

7、入围供应商和委托方应根据委托协议确定的归档责任，按照《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规的要求，对委托事项相关业务资料进行建档、存放和保管管理，确保档案资料的原始、完整和安全。

8、对由入围供应商保管的档案资料，未经委托方同意或授权，入围供应商不得以任何形式擅自对外提供、泄露或公开。委托方有权调阅、查询和复制所委托事项的档案资料。

四、付款方式：每半年按照已出具报告的成果文件支付费用。成果文件费用按费率计算，不足1000元的按1000元/份记取，超过一千元的以招标费率按实计算。（本项目支付给所有入围供应商的费用累计不超过15万元/年）

五、招标方式：采用竞争性磋商方式招标。预算15万元/年。按照综合评分招标，评分前三名为入围供应商。

六、本项目响应报价包含了履行合同所有内容的全部费用，但不限于人员工资和社会保险费、住房公积金费用、资料收集、整理、分析、审计、技术服务费、修改、办公费、交通费、印刷费、差旅费、食宿费、管理费、采购代理服务费、其他费用及所有价内价外税金及合理利润等。

七、考核办法

采购人对入围供应商实行年度综合考核，考核不合格的予以清退。

年终综合评定：每年度考核一次，90（含）-100分为优秀，80（含）-90分为良好，70（含）-80分为合格，70分以下为不合格。

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员配备 | 10 | 1．项目负责人固定且具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。 2．配置人员的专业能力满足审计工作要求且项目组成员稳定。 总分 10分，在0-10分范围内评分。 |  |
| 二 | 工作质量 | 50 | 1．按委托单位要求，在规定时问内完成委托的工作。 2．能够及时发现、解决问题，针对问题能够提出合理建议。 3．熟练掌握与业务相关的法律法规及相关规定，审计依据合法合规，完全符合现行的有关规定；审计结论相对公允。 4．专业工具及软件配备齐全，在工作中充分应用，提高工作质量和效率。 5．审计结论严瑾，反映事实清楚，问题定性准确，审计建议可执行。 总分 50分，在0-50分范围内评分。 |  |
| 三 | 业务协调 | 10 | 能够及时、有效与相关单位协调处理，完成各阶段审计工作。 总分 10分，在 0-10分范围内评分。 |  |
| 四 | 履约情况 | 20 | 项目人员能够认真主动的按合同要求到现场调查了解事实情况，解决相关问题、积极配合委托人及审计对象工作、按合同约定时限完成委托人交办的工作。 总分 20分，在 0-20分范围内评分。 |  |
| 五 | 遵守纪律 | 10 | 能够遵守委托人要求的工作纪律及廉洁纪律。 总分 10分，在0-10分范围内评分。 |  |